## Ремонт фасада в ЦО № 324

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

на ремонт фасада в ЦО № 324 (Лобачевского ул., д. 54)

Начало работ: 11 июня 2011 года                              Окончание работ: 21 июля 2011 года

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | герметизация наружных стыков, очистка от масляной краски, ремонт штукатурки и облицовочной плитки | 01.07.11-08.07.11 |  |
| 2 этап | подготовка поверхности под окраску | 09.07.11-14.07.11 |  |
| 3 этап | окраска фасада и металлических поверхностей | 15.07.11-21.07.11 |  |