Графики работ по текущему ремонту

Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

Выполнение работ по текущему ремонту

ГОУ ЦО № 324 по адресу: Лобачевского ул.,54

Начало работ:15.06.2011г.                          Окончание работ: 15.07.2011г.

| Nп/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | *подготовительные работы, согласование колера отделочных материалов, завоз материалов | 15.06.11-19.06.11 |  |
| 2 этап | *устройство подвесных потолков | 21.06.11-06.07.11 |  |
| 3 этап | *электромонтажные работы | 29.06.11-05.07.11 |  |
| 4 этап | *отделочные работы | 19.06.11-15.07.11 |  |

*- в соответствии со сметной документацией